| План-график выполнения мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе в осенне-зимний период 2018-2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в рамках Соглашения № 1-ОЗП/2018 |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | периоды выполнения |
|  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 |
| 1 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС от ТК7/3 до т.Б ж.д. №9 по ул. 60 лет СССР. |  | с 13.06. |  |  |  |  | до 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сети ТС и ХВС от ТК12/2 до ж.д.№2 по пер. Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение насосного оборудования КНС-1, по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение насосного оборудования КНС-3, по ул. Рыбников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт приемного колодца КК № 103 ГКНС по ул. Полярная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение емкости на котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение насосного оборудования на котельной № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |